## Slide 1: 공방 플랫폼
컴퓨터공학과
팀원1: 박성균
팀웜2: 장유진
팀원3: 김영서

## Slide 2
개발 목표
작가들이 만든 수제품을 판매할 수 있도록 하고 소비자는 원하는 물건을 구매할 수 있는 플랫폼을 개발한다.

## Slide 3
개발 내용 요약
파이어스토어를 연결하여 DB정보를 받아오도록 구현.
네이버 맵 api를 이용하여 가게의 위치를 나타낼 수 있도록 구현.
소스코드는 자바를 사용.
안드로이드 스튜디오를 이용해 모바일로 작동하도록 구현.

## Slide 4
순번 | 요구사항 이름/아이디 | 요구사항 내용 | 요구사항 완료 정도(%) | 테스트 결과 (정상/오류)
1 | 로그인 페이지/RQ_001 | 로그인 페이지 구현 | 100% | 정상
2 | 이메일, 비밀번호 텍스트 박스 생성/RQ_002 | 텍스트 박스 구현 | 100% | 정상
3 | 자동 로그인 기능/RQ_003 | 자동 로그인 기능 구현 | 0% | 실패
4 | 로그인 기능/RQ_004 | 로그인 기능 구현 | 100% | 정상
5 | 회원가입 기능/RQ_005 | 회원가입 기능 구현 | 100% | 정상
6 | 아이디/비밀번호 찾기 기능 구현/RQ_006 | 아이디/비밀번호 찾기 기능 구현 | 0% | 실패
7 | 메인 화면 구현/RQ_007 | 메인 화면 구현 | 100% | 정상
8 | 검색 기능 구현/RQ_008 | 검색 기능 구현 | 100% | 정상
9 | 상품 출력 기능/RQ_009 | 상품 출력 기능 구현 | 100% | 정상
10 | 상품등록 페이지 구현/RQ_010 | 상품등록 페이지 구현 | 100% | 정상
11 | 상품 수정 페이지 구현/RQ_011 | 상품 수정 페이지 구현 | 100% | 정상
12 | 상품 상세 페이지 구현/RQ_012 | 상품 상세 페이지 구현 | 100% | 정상
13 | 지도의 위치 마커 기능 구현/RQ_013 | 지도의 위치 마커 기능 구현 | 100% | 정상
요구사항 완성도

## Slide 5
순번 | 요구사항 이름/아이디 | 요구사항 내용 | 요구사항 완료 정도(%) | 테스트 결과 (정상/오류)
14 | 회원가입 텍스트 박스 구현/RQ_014 | 회원가입 텍스트 박스 구현 | 100% | 정상
15 | 중복확인 버튼 기능 구현/RQ_015 | 중복확인 버튼 기능 구현 | 100% | 정상
16 | JOIN버튼 기능 구현/RQ_016 | JOIN버튼 기능 구현 | 100% | 정상
17 | 메인화면 검색 텍스트 박스/RQ_017 | 메인화면 검색 텍스트 박스 | 100% | 정상
18 | 메인화면 검색 버튼 구현/RQ_018 | 메인화면 검색 버튼 구현 | 100% | 정상
19 | 상품등록 페이지 텍스트 박스 구현/RQ_019 | 상품등록 페이지 텍스트 박스 구현 | 100% | 정상
20 | 사진 업로드 기능 구현/RQ_020 | 사진 업로드 기능 구현 | 100% | 정상
21 | SAVE버튼 기능 구현/RQ_021 | SAVE버튼 기능 구현 | 100% | 정상
22 | 상품상세 텍스트 박스 기능 구현/RQ_022 | 상품상세 텍스트 박스 기능 구현 | 100% | 정상
23 | 수정 삭제 버튼 기능 구현/RQ_023 | 수정 삭제 버튼 기능 구현 | 100% | 정상
24 | 댓글 기능 구현/RQ_024 | 댓글 기능 구현 | 100% | 정상